**INF1636 – Relatório de Acompanhamento de Iteração**

**Jogo – Xadrez**

1. **Participante**

João Mendes da Silva

1. **Colega de Dupla**

Fernanda de Albuquerque

1. **Iteração**

**1ª Iteração**

**Data de início:** 14/05/2018

**Data de Encerramento:** 27/05/2018

1. **Tarefas Planejadas**

* Instalação do Windows 10 nas máquinas dos desenvolvedores – **concluído**.
* Instalação do Java 9 nas máquinas dos desenvolvedores – **concluído**.
* Instalação da IDE no ambiente de desenvolvimento – **concluída**.
* Instalação do gerenciador de versões e integração com a ferramenta case – **parcialmente concluída**:
  + A ferramenta CASE foi instalada no servidor e já pode ser usada pela equipe de desenvolvimento. A integração com o gerenciador de versões não foi concluída porque a equipe de suporte não instalou o SVN.
* Criação das tabelas no SGBD de testes – **não concluída**
  + A equipe de administração de banco de dados não criou os scripts SQL para que as tabelas pudessem ser criada.

1. **Próxima Iteração – Tarefas Planejadas**

* Conclusão da instalação do SVN e integração com a ferramenta CASE
* Criação das tabelas no SGBD de testes
* Instalação do software de web services e teste de comunicação com o servidor do cliente
* Instalação dos plug-ins para a geração dos web services na IDE dos desenvolvedores